TABLA REPARTICIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO POR PRIORIDAD Y PAREJAS

A continuación, se presentan las historias de usuario a implementar, la pareja responsable de cada implementación y el sprint en el que se realizará.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº HISTORIA** | **NOMBRE** | **PAREJA** | **SPRINT** |
| 1 | ELECCIÓN DE CENTRO | ALBERTO E IVÁN | 2 |
| 2 | ASOCIACIÓN MUTUA O ASEGURADORA | JOSÉ Y PACO | 2 |
| 3 | ELECCIÓN DE MUTUA O ASEGURADORA | JOSE Y PACO | 2 |
| 4 | ELECCIÓN DE ESPECIALIDAD | ALBERTO E IVÁN | 2 |
| 5 | ELECCIÓN DEL PROFESIONAL | JOSÉ Y PACO | 2 |
| 6 | TIPO DE VISITA | ALBERTO E IVÁN | 2 |
| 7 | ELECCIÓN DE HORARIO | JOSÉ Y PACO | 2 |
| 8 | LISTAR CITAS | ALBERTO E IVÁN | 2 |
| 9 | GESTIONAR CITAS | ALBERTO E IVÁN | 2 |
| 10 | LISTAR MEDICAMENTOS | JOSÉ Y PACO | 2 |
| 11 | VER ENFERMEDADES ANTERIORES | ALBERTO E IVÁN | 2 |
| 12 | VER TRATAMIENTOS ANTERIORES | JOSÉ Y PACO | 2 |
| 13 | PERFIL DE PACIENTE | ALBERTO E IVÁN | 2 |
| 18 | FORMULARIO DE CITA | JOSÉ Y PACO | 2 |
| 14 | FACTURAS | JOSÉ Y PACO | 3 |
| 19 | CUADRO MÉDICO | ALBERTO E IVÁN | 3 |
| 20 | DETALLES DE LOS CENTROS | JOSÉ Y PACO | 3 |
| 15 | FRACCIONAR PAGOS | ALBERTO E IVÁN | 4 |
| 16 | PAGOS DE MUTUAS O ASEGURADORAS | JOSÉ Y PACO | 4 |
| 17 | MOSTRAR ESTADÍSTICAS | ALBERTO E IVÁN | 4 |